*Załącznik nr 2 do SIWZ*

**Wykaz cen ryczałtowych**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Etap prac / robót (etap zapłaty)** | **Zakres prac**  **(elementy prac / robót)** | **Jednostka** | **Wartość netto** | **Stawka VAT** | **Wartość VAT** | **Wartość brutto** |
| **I ETAP – prace projektowe** | | | |  |  |  |
| **1.** | Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych prawem prawomocnych decyzji administracyjnych  ***Wartość prac projektowych: nie więcej niż 10% wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 Umowy*** | ryczałt |  |  |  |  |
| **II ETAP – wykonanie robót budowlanych** | | | |  |  |  |
| **2.** | Prace przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne, usunięcie kolizji  ***Wartość prac: nie więcej niż 5% wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 Umowy*** | ryczałt |  |  |  |  |
| **3.** | Prace w zakresie budowy hali – stan surowy otwarty  ***Wartość prac: nie więcej niż 20% wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 Umowy*** | ryczałt |  |  |  |  |
| **4.** | Prace torowe w tym torowisko szczelne | ryczałt |  |  |  |  |
| **5.** | Podbudowy i prace drogowe | ryczałt |  |  |  |  |
| **6.** | Prace elektroenergetyczne, sieć trakcyjna | ryczałt |  |  |  |  |
| **7.** | Prace wodno-kanalizacyjne | ryczałt |  |  |  |  |
| **8.** | Klimatyzacja | ryczałt |  |  |  |  |
| **9.** | Ogrzewanie (kotłownia + instalacje), wentylacja, sprężone powietrze | ryczałt |  |  |  |  |
| **10.** | Elektryka, instalacje teletechniczne | ryczałt |  |  |  |  |
| **11.** | Roboty budowlane wykończeniowe w tym stolarka drzwiowa i okienna, bramy wjazdowe, tynki, posadzki, roboty malarskie | ryczałt |  |  |  |  |
| **12.** | Alternatywne źródła energii - panele fotowoltaiczne | ryczałt |  |  |  |  |
| **13.** | Zagospodarowanie terenu, ciągi piesze | ryczałt |  |  |  |  |
| **III ETAP – dostawa technologii myjni, montaż, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, uruchomienie obiektu** | | | | | | |
| **14.** | Dostawa, montaż urządzeń (technologia myjni, system zbierania i oczyszczania wody deszczowej, oczyszczalnia, zbiorniki buforowe, stanowisko do zabezpieczania taboru przed oblodzeniem) | ryczałt |  |  |  |  |
| **15.** | Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na użytkowanie, uruchomienie obiektu, przekazanie obiektu Zamawiającemu oraz przeprowadzenie szkolenia personelu Zamawiającego  ***Wartość prac związanych z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, przeszkoleniem użytkowników, przekazaniem obiektu Zamawiającemu: minimum 5% wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 Umowy*** | ryczałt |  |  |  |  |
| **Łączna wartość netto, VAT, brutto (nie więcej niż 100% wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 Umowy)** | | |  |  |  |  |